Informe Análisis Fit-Gap ERP
Proyecto: ACME 2 Solutions S.L.

Preparado para: Comité Directivo de ACME 2 Solutions S.L.
Preparado por: Nelson Vera Cabrera
Fecha: 23/03/2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe forma el pilar fundamental para el proyecto de implantación de Odoo 18 en la empresa ACME 2 Solutions S.L. Tras el análisis de las áreas funcionales de la compañía, se ha determinado que el ERP propuesto proyecta un 100% de grado de ajuste funcional para centralizar la gestión de todas las áreas de la empresa.

# 2. Introducción y Objetivos Estratégicos

La implementación de Odoo 17/18 en ACME 2 Solutions S.L. debe entenderse como una reestructuración fundamental operativa. Actualmente, la empresa tiene una fragmentación crítica donde la coordinación mediante grupos de WhatsApp/correos electrónicos y entregas de "partes de trabajo" en papel genera ineficiencias que retrasan la facturación y diluyen la rentabilidad de los proyectos.

El propósito central de esta consultoría es traducir las necesidades de ACME 2 en un sistema centralizado que actúe como la "única fuente de verdad". Para ello, se aplicará un análisis de brechas (Gap Analysis) que permita transitar desde el estado manual actual (As-Is) hacia un modelo optimizado (To-Be) alineado con las mejores prácticas del estándar de Odoo.

## Objetivos Estratégicos (Metodología SMART)

Para asegurar el éxito de la transformación digital, se han definido los siguientes objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo:

- Visibilidad financiera en tiempo real: Configurar un sistema de Contabilidad Analítica que permita cruzar el coste de materiales y horas de técnicos frente a lo facturado, reduciendo el desfase de la rentabilidad del proyecto de meses a tiempo real.
- Eficiencia Operativa y Digitalización: Eliminar el uso de “partes de trabajo” en papel, logrando que el 100% de los 12 técnicos de campo registren sus intervenciones, materiales y firmas de clientes mediante la App de Field Service para el final de la fase de Go-Live.
- Optimización de Inventario Móvil: Implementar el control de stock en furgonetas tratándolas como "mini-almacenes", con el fin de reducir los errores de inventario y asegurar que cada material usado en el sitio del cliente sea actualizado automáticamente en el stock del furgón.
- Escalabilidad y Automatización de ingresos: Automatización de facturación de mantenimientos e implementación de ingresos diferidos mensualmente.

Área de Contabilidad y Finanzas: Previsión de rentabilidad por proyecto, diferimiento de los ingresos de mantenimientos anuales y gestión de tickets de los técnicos de campo.

# 3. Metodología de diagnóstico (Modelo 5D’s)

Para asegurar un diagnóstico exhaustivo, se aplicó el Modelo Integral de las 5D’s, estructurado en las siguientes fases:

1. Diseño de Aplicación Conjunta (JAD): Sesiones de trabajo intensivas con expertos técnicos y usuarios clave (Key Users) para reducir tiempos de captura de requerimientos.

2. Entrevistas Dirigidas: Entrevistas individuales con directores de área para capturar metas estratégicas y procedimientos informales que a menudo se pierden en la documentación oficial.

3. Observación Directa: Auditoría de las operaciones diarias en planta para identificar cuellos de botella reales y el uso de sistemas "en la sombra" (Shadow IT) como archivos Excel no autorizados.

# 4. Análisis del estado actual (AS-IS)

ACME 2 Solutions opera hoy en día bajo una fragmentación interna crítica, donde existe el uso de un CRM básico, la coordinación a través de grupos de Whatsapp y correos electrónicos, además de “partes de trabajo” realizados en papel. Estos métodos de operación generan ineficiencias operativas y retrasos en la facturación. Por otra parte, la rentabilidad de los proyectos es una incógnita hasta meses después de su ejecución, habiendo la posibilidad de incurrir en pérdidas.

# 5. Definición del futuro deseado (TO-BE)

La implementación de Odoo busca sustituir dicho CRM básico y la metodología en las áreas funcionales de la compañía por un entorno integrado y completamente digital, que sea el único canal de información y gestión interconectado. El alcance incluye:
- Ventas únicas y Suscripciones: Realización de facturas en casos de venta e instalación única, y gestión de suscripciones mediante pagos recurrentes automáticos.
- Helpdesk & Field Service: Digitalización de la comunicación y gestión de stock de los 12 técnicos de campo, así como el registro de tiempo empleado.
- Gestión de Proyectos: Control completo de las fases de Diseño, Permisos, Montaje y Conexión, contando con las políticas de facturación.
- Compras & Gestión de Activos: Gestión de la flota de la compañía y control de calibración de herramientas semestralmente.

## Tabla resumen de las áreas funcionales

Área funcional	AS-IS	TO-BE
Ventas	CRM básico aislado, gestión manual	CRM integrado, generación automática de facturas en suscripciones
Helpdesk y Field Service	Coordinación desorganizada por Whatsapp y correo. Partes de trabajo “en papel” se pierden.	Coordinación centralizada, gestión digital de materiales y horas.
Gestión de Proyectos	Fragmentación en la ejecución en las etapas del proyecto	Generación automática del proyecto tras el presupuesto con tareas asignables, organizado por etapas claras.
Compras & Gestión de Activos	Flota de 10 furgonetas y herramientas de alto valor sin control. Calibración técnica cada 6 meses gestionada de forma informal	Control de stock por furgoneta, alertas automáticas cada semestre para la calibración de las herramientas.
Contabilidad & Finanzas	Contabilidad "reactiva". La gerencia desconoce la rentabilidad de un proyecto hasta meses después. Los tickets de empleados se entregan tarde y en papel.	Contabilidad Analítica por proyecto. Reconocimiento automático de ingresos diferidos y digitalización de gastos vinculados a proyectos vía App

# 6. Matriz detallada FIT-GAP por módulos

Módulo	Requerimiento	Estado deseado	Versión
Ventas	Venta de instalación y de suscripción de mantenimientos.	Con configuración de suscripciones	OCA
Field Service	Seguimiento de materiales, tiempos y tickets	Funcionalidad en dispositivos móviles para técnicos	OCA
Proyecto	Generación de proyecto tras venta, comunicación generalizada	Gestión de etapas (Diseño, Permisos, Montaje, Conexión)	Standard
Compras	Restablecimiento de materiales, control de flota	Integración con módulos Flota y Mantenimiento	Standard/OCA
Contabilidad	Ingresos diferidos, análisis de proyectos	Contabilidad analítica por proyecto y reconocimiento automático de ingresos.	Standard
CRM	CRM integrado, flujo de leads	Clientes pueden crear tickets en el portal web	Standard/OCA
Inventario	Control de inventario, avisos de stock mínimo	Gestión de furgones como mini-almacenes con stock	Standard

# 7. Análisis profundo de brechas críticas

## Brecha de Facturación: Suscripciones con renovación automática

El módulo de Ventas de manera estándar no contempla la posibilidad de crear suscripciones recurrentes.
- Impacto: Suscripciones gestionadas manualmente, inversión de tiempo adicional.
- Resolución: Integración de módulo de Suscripciones de la OCA (Odoo Community Association) para la gestión y facturación automatizada

## Brecha Técnica: Visibilidad de inventario en furgonetas

Actualmente no existe un control del inventario de cada furgoneta, por lo que se requiere de módulos de la OCA como Field Service para añadir funcionalidades:
- Impacto: Inventario utilizado y restante desconocido en cada operación de campo de los técnicos en sus vehículos
- Resolución: Declaración de inventario utilizado en cada órden de campo, y actualizar desde el módulo Inventario.
## Brecha Contractual: Cumplimiento de contratos (SLA)

ACME 2 Solutions debe cumplir su compromiso contractual de atención de averías en menos de 4 horas. Para ello, se hará uso del módulo Helpdesk

Impacto Crítico: Riesgo de incumplimiento de contratos (SLA) y pérdida de clientes de alta rentabilidad por falta de monitorización de tiempos de respuesta.

Resolución Propuesta: Uso del módulo de Helpdesk con configuración de Políticas de SLA. El sistema priorizará automáticamente los tickets de clientes con suscripción activa, alertando a los coordinadores si se detecta riesgo de exceder el margen de 4 horas.

## Brecha Técnica: Control de calibración de herramientas
Existen herramientas de medición de alto valor que requieren una calibración obligatoria cada 6 meses, proceso que actualmente se gestiona de forma informal

Impacto Crítico: Riesgo de realizar instalaciones defectuosas con herramientas descalibradas, lo que podría derivar en reclamaciones legales o accidentes técnicos

Resolución Propuesta: Implementación del módulo de Mantenimiento. Cada herramienta se registrará como un equipo con un plan de mantenimiento preventivo automatizado que generará alertas cada 6 meses de uso para la calibración de las mismas.

# 8. Estrategia Integral de Migración de Datos

La calidad de la migración determinará la confianza del usuario en el nuevo sistema. El proceso se divide en:
1. Auditoría y Clasificación: Identificar qué datos son Maestros (Clientes, Artículos), Transaccionales (Pedidos) y de Referencia (Códigos postales).
2. Extracción y Limpieza: Eliminación de duplicados y corrección de errores históricos en el sistema legado. Este paso es responsabilidad compartida con los usuarios clave.
3. Mapeo y Transformación: Adaptar las estructuras de datos antiguas a los campos obligatorios de Odoo 18.0.
4. Cargas de Prueba: Ejecución de migraciones en entornos de prueba antes del paso final a producción para la comprobación de errores.

# 9. Marco de gestión del Cambio Organizacional

El éxito del proyecto depende de todas las personas integrantes de la empresa. Para una mejor adaptabilidad, utilizaremos el modelo de las 5 P’s de la gestión del cambio:
- Propósito: Explicar de manera clara y concisa la razón del cambio de la gestión interna para la supervivencia de la empresa.
- Personas: Identificar a los “agentes de cambio” en cada departamento, que apoyen al resto de empleados y mitiguen la resistencia.
- Proceso: Realización de documentación de los nuevos Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para que no haya ambigüedad.
- Plataforma de capacitación: Desarrollo de programas de formación, personalizado por roles dentro de la empresa, y con materiales accesibles de forma virtual y presencial.
- Performance: Establecer métricas de adopción para monitorear y evaluar el progreso post-implementación.

# 10. Análisis de riesgos, ROI y KPIs de éxito

Evaluamos el riesgo residual tras la implementación del entorno Odoo, y el riesgo inherente del proyecto:
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Resistencia al cambio del usuario	Alta	Crítico	Involucramiento temprano y plan de incentivos
Desviación del alcance	Media	Alto	Gobernanza estricta del Comité Directivo
Mala calidad de datos	Alta	Crítico	Auditorías periódicas

Métricas de éxito (KPI’s):
- Control de Inventario: Alcanzar un 98% de precisión en el stock de furgonetas tras los primeros 6 meses.
- Cumplimiento de SLA: Gracias al aviso del sistema, el 100% de las averías críticas de clientes “Premium” serán notificadas para ser atendidas en menos de 4 horas.
- Eficiencia en Facturación: Reducción del 30% en el tiempo de cierre contable mensual gracias a la contabilidad analítica y el recibimiento de datos.
- Control de activos: 0% de herramientas de medición operando con calibración semestral vencida.

# 11. Hoja de ruta de Implementación y Gobernanza

Se propone un enfoque de Implementación por etapas en lugar de un cambio brusco para minimizar la disrupción operativa:
Etapa	Cronología	Procesos
Etapa 1	Entre los meses 1 y 3	Diseño detallado, configuración esencial
Etapa 2	Entre los meses 4 y 7	Implementación de módulos inventario, Flota...
Etapa 3	Entre los meses 8 y 10	UAT, capacitación masiva y migración final.
Etapa 4	Desde el mes 11 en adelante	Soporte post-go-live, estabilización y auditoría de beneficios.

# 12. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

ACME 2 Solutions S.L. se encuentra en una posición favorable para cerrar sus brechas operativas. Las recomendaciones inmediatas son:
1. Designar oficialmente al equipo de migración de datos para iniciar la limpieza de registros.
2. Lanzamiento del Plan de Comunicación a toda la compañía para generar buy-in desde la dirección.