Informe Análisis Fit-Gap ERP
Proyecto: ACME 2 Solutions S.L.

Preparado para: Comité Directivo de ACME 2 Solutions S.L.
Preparado por: Nelson Vera Cabrera
Fecha: Por Determinar

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe forma el pilar fundamental para el proyecto de implantación de Odoo 18 en la empresa ACME 2 Solutions S.L. Tras el análisis de las áreas funcionales de la compañía, se ha determinado que el ERP propuesto proyecta un [Determinar]% de grado de ajuste funcional para centralizar la gestión de todas las áreas de la empresa.

# 2. Introducción y Objetivos Estratégicos

La implementación de Odoo 17/18 en ACME 2 Solutions S.L. debe entenderse como una reestructuración fundamental operativa. Actualmente, la empresa tiene una fragmentación crítica donde la coordinación mediante grupos de WhatsApp/correos electrónicos y entregas de "partes de trabajo" en papel genera ineficiencias que retrasan la facturación y diluyen la rentabilidad de los proyectos.

El propósito central de esta consultoría es traducir las necesidades de ACME 2 en un sistema centralizado que actúe como la "única fuente de verdad". Para ello, se aplicará un análisis de brechas (Gap Analysis) que permita transitar desde el estado manual actual (As-Is) hacia un modelo optimizado (To-Be) alineado con las mejores prácticas del estándar de Odoo.

## Objetivos Estratégicos (Metodología SMART)

Para asegurar el éxito de la transformación digital, se han definido los siguientes objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo:

- Visibilidad financiera en tiempo real: Configurar un sistema de Contabilidad Analítica que permita cruzar el coste de materiales y horas de técnicos frente a lo facturado, reduciendo el desfase de la rentabilidad del proyecto de meses a tiempo real.
- Eficiencia Operativa y Digitalización: Eliminar el uso de “partes de trabajo” en papel, logrando que el 100% de los 12 técnicos de campo registren sus intervenciones, materiales y firmas de clientes mediante la App de Field Service para el final de la fase de Go-Live.
- Optimización de Inventario Móvil: Implementar el control de stock en furgonetas tratándolas como "mini-almacenes", con el fin de reducir los errores de inventario y asegurar que cada material usado en el sitio del cliente sea actualizado automáticamente en el stock del furgón.
- Escalabilidad y Automatización de ingresos: Automatización de facturación de mantenimientos e implementación de ingresos diferidos mensualmente.

Área de Contabilidad y Finanzas: Previsión de rentabilidad por proyecto, diferimiento de los ingresos de mantenimientos anuales y gestión de tickets de los técnicos de campo.

# 3. Metodología de diagnóstico (Modelo 5D’s)

Para asegurar un diagnóstico exhaustivo, se aplicó el Modelo Integral de las 5D’s, estructurado en las siguientes fases:

1. Diseño de Aplicación Conjunta (JAD): Sesiones de trabajo intensivas con expertos técnicos y usuarios clave (Key Users) para reducir tiempos de captura de requerimientos.

2. Entrevistas Dirigidas: Entrevistas individuales con directores de área para capturar metas estratégicas y procedimientos informales que a menudo se pierden en la documentación oficial.

3. Observación Directa: Auditoría de las operaciones diarias en planta para identificar cuellos de botella reales y el uso de sistemas "en la sombra" (Shadow IT) como archivos Excel no autorizados.

# 4. Análisis del estado actual (AS-IS)

ACME 2 Solutions opera hoy en día bajo una fragmentación interna crítica, donde existe el uso de un CRM básico, la coordinación a través de grupos de Whatsapp y correos electrónicos, además de “partes de trabajo” realizados en papel. Estos métodos de operación generan ineficiencias operativas y retrasos en la facturación. Por otra parte, la rentabilidad de los proyectos es una incógnita hasta meses después de su ejecución, habiendo la posibilidad de incurrir en pérdidas.

# 5. Definición del futuro deseado (TO-BE)

La implementación de Odoo busca sustituir dicho CRM básico y la metodología en las áreas funcionales de la compañía por un entorno integrado y completamente digital, que sea el único canal de información y gestión interconectado. El alcance incluye:
- Ventas únicas y Suscripciones: Realización de facturas en casos de venta e instalación única, y gestión de suscripciones mediante pagos recurrentes automáticos.
- Helpdesk & Field Service: Digitalización de la comunicación y gestión de stock de los 12 técnicos de campo, así como el registro de tiempo empleado.
- Gestión de Proyectos: Control completo de las fases de Diseño, Permisos, Montaje y Conexión, contando con las políticas de facturación.
- Compras & Gestión de Activos: Gestión de la flota de la compañía y control de calibración de herramientas semestralmente.

## Tabla resumen de las áreas funcionales

Área funcional	AS-IS	TO-BE
Ventas	CRM básico aislado, gestión manual	CRM integrado, generación automática de facturas en suscripciones
Helpdesk y Field Service	Coordinación desorganizada por Whatsapp y correo. Partes de trabajo “en papel” se pierden.	Coordinación centralizada, gestión digital de materiales y horas.
Gestión de Proyectos	Fragmentación en la ejecución en las etapas del proyecto	Generación automática del proyecto tras el presupuesto con tareas asignables, organizado por etapas claras.
Compras & Gestión de Activos	Flota de 10 furgonetas y herramientas de alto valor sin control. Calibración técnica cada 6 meses gestionada de forma informal	Control de stock por furgoneta, alertas automáticas cada semestre para la calibración de las herramientas.
Contabilidad & Finanzas	Contabilidad "reactiva". La gerencia desconoce la rentabilidad de un proyecto hasta meses después. Los tickets de empleados se entregan tarde y en papel.	Contabilidad Analítica por proyecto. Reconocimiento automático de ingresos diferidos y digitalización de gastos vinculados a proyectos vía App